## Slide 1: Revisão de Roadmap e Cronograma Insight - Plataforma de projetos
Grupo:
Luiz Bozzi
Lucas Tejada
Mateus de Mattos

## Slide 2
Revisão de Roadmap/Cronograma do projeto

## Slide 3: Atividades no Roadmap (Atualizar atividades concluídas)
N | Atividade | Data Prevista para conclusão | Data Conclusão
1 | Prototipagem e desenvolvimento do front-end | 03/12 | 05/12
2 | Teste do front-end | 03/12 | 05/12
3 | Finalização do front-end móvel | 03/12 | 
4 | Início da integração front e back-end | 04/12 | 
5 |  |  | 
6 |  |  | 
7 |  |  | 
8 |  |  | 
9 |  |  | 
10 |  |  | 
11 |  |  | 
12 |  |  | 
... |  |  | 

## Slide 4
Inclusão de conclusão nas datas do planejamento anterior e Planejamento das próximas três semanas.
(Sprint/Intervalo de 05/12 a 25/12/21)

## Slide 5: DIVISÃO DAS ATIVIDADES (Semana 03 - 05/12 a 11-12-21)
Atividade | Responsável | Link da implementação do github e observações | Horas planejadas | Data Prevista para conclusão | Total de horas gastas | Data Conclusão
Crias telas de projetos | Lucas Tejada Luiz Bozzi |  | 30 | 11/12 | 20 | 
Continuar integração front end e back end | Lucas Tejada |  | 30 | 11/12 | 24 | 

## Slide 6: DIVISÃO DAS ATIVIDADES (Semana 04 - 12/12 a 18-12-21)
Atividade | Responsável | Link da implementação do github e observações | Horas planejadas | Data Prevista para conclusão | Total de horas gastas | Data Conclusão
Crias telas de equipe | Lucas Tejada Luiz Bozzi |  | 30 | 12/12 |  | 
Continuar integração front end e back end | Lucas Tejada |  | 30 | 12/12 |  | 

## Slide 7: DIVISÃO DAS ATIVIDADES (Semana 05 - 19/12 a 25-12-21)
Atividade | Responsável | Link da implementação do github e observações | Horas planejadas | Data Prevista para conclusão | Total de horas gastas | Data Conclusão
Finalizar ajustes finos na interface | Lucas Tejada Luiz Bozzi |  | 40 | 25/12 |  |